理清思路　把握重点

全力做好新时期水利规划计划工作

水利部规划计划司司长　汪安南

（２０１６年１月２５日）

这次全国水利规划计划工作座谈会是新形势下召开的一次重要会议，部领导高度重视，陈雷部长专门做出重要批示，矫勇副部长、汪洪总工程师、张志彤总规划师亲临会议。陈雷部长重要批示指出，“十二五”是水利改革发展的黄金五年，各级水利规划计划部门为之付出了艰辛汗水、作出突出贡献，强调“十三五”期间，规划计划工作要紧紧围绕贯彻落实党的十八届五中全会精神聚焦发力，牢固树立五大发展理念，积极践行新时期中央水利工作方针，统筹谋划水利这篇大文章。刚才矫勇副部长作了一个十分重要、十分给力、十分精彩的讲话，讲话视野开阔、思想深邃、实践扎实，具有很强的理论性、指导性和可操作性，讲话充分肯定了水利规划计划工作取得的成绩，从完善水利基础设施网络、加强水生态文明建设、深化水利改革、加强规划计划队伍建设等方面深入分析了中央对水利规划计划工作的新要求以及规划计划工作面临的新形势和新任务，重点就编制好“十三五”水利发展规划、做好大规模水利建设的规划计划工作、加强规划计划队伍建设等提出了明确要求。

我们要认真学习，深刻领会，抓好落实。下面，我汇报２０１５年规划计划工作情况和２０１６年重点工作安排。

# ２０１５年水利规划计划工作情况

２０１５年是“十二五 ”规划的收官之年，也是水利改革发展取得重要进展的一年。在部党组的正确领导下，全国水利规划计划系统广大干部职工，紧紧围绕水利中心工作，勇挑重担、迎难而上、求真务实、全力以赴，扎实做好水利规划计划各项工作，为水利改革发展提供了有力支撑和保障。

## 全力推进重大水利工程建设

一是目标责任细化落实。２０１５年《政府工作报告》提出“重大水利工程已开工的５７个项目要加快建设，今年再开工２７个项目，在建重大水利工程投资规模超过８０００亿元”的年度目标要求。为做好相关工作，我部成立了以陈雷部长为组长的加快推进水利工程建设领导小组，全力推进重大水利工程建设。联合国家发展改革委等部门多次召开会议，对加快推进水利工程建设进行动员、部署和落实。先后印发《加快推进重大水利工程建设任务分工方案》《加快推进水利工程建设实施意见》，细化实化重大水利工程目标任务、责任分工和保障措施。水利部、发展改革委、财政部联合与省级人民政府签订责任书，要求各地逐级落实责任主体和责任人，确保各项工作落到实处。各地也层层落实责任，将工作要求和目标任务具体落实到部门、落实到项目、落实到环节，做到事情有人做、责任有人担。

二是前期工作加快推进。建立重大水利项目审批部际联席会议制度，改串联办理为并联办理，减少中央审批事项，简化项目审批环节，下放初步设计审批权限，进一步优化审批服务。下放一批重大水利项目的立项和初步设计由地方审批，国务院或国家发展改革委批准的水利发展建设规划中明确工程建设必要性和开发任务的重大项目，原则上直接审批可研报告。会同国土资源部等部门出台支持水利建设用地的政策。２０１５年批复可研的重大水利工程从可研报告报出到审批平均周期９个月，较以往压缩一半以上。累计新开工重大水利工程项目２８项，新增投资规模１１８７亿元，在建工程投资规模超过８０００亿元，超额完成《政府工作报告》提出的年度目标任务。

三是建设进度明显加快。安排重大水利工程建设中央投资６１０亿元，较２０１４年增加１倍以上，地方建设投资３９９．８亿元。截至２０１５年底，１７２项重大水利工程已开工８５项，江西峡江、云南牛栏江滇池补水、河南河口村、青海引大济湟调水总干渠等４项工程基本建成并发挥效益，江西浯溪口、天津永定新河治理二期等８项工程中央投资已全部安排完毕，西江大藤峡水利枢纽、淮河出山店水利枢纽等进入全面实施阶段。重大水利工程年度中央投资完成率９８％，地方建设投资完成率９４．６％，均超额完成９０％的年度目标，建设进度为历年最快。

四是后续项目有序推进。按照“开工一批，储备一批 ”和动态管理的要求，有序推进１７２项重大水利工程各阶段设计文件编制和审查审批工作。“十三五”期间拟开工的８７项工程中，有４７项已进入立项审查审批阶段，投资规模４３００亿元，其中滇中引水、引江济淮等标志性骨干工程已正式审批立项，其余项目正在抓紧开展前期工作。

## 统筹推进民生水利基础设施建设

一是加强防洪薄弱环节建设。２０１５年安排主要支流治理中央投资５９亿元，截至２０１５年底累计安排中央投资４１９亿元，占规划中央投资的３７．５％，实施了１５６条流域面积３０００平方公里以上的大江大河主要支流、独流入海和内陆河流治理。安排中型水库建设中央投资２７．９６亿元，用于西南五省（自治区、直辖市）等地区的８６座中型水库建设。安排中小河流治理和重点县综合整治８９．２７亿元，截至２０１５年底，累计安排中小河流治理中央资金８６１．９８亿元，实施了４５００多条中小河流重要河段治理，完成综合治理河长５．２２万公里；累计安排中小河流重点县综合整治中央资金６４．２９亿元，在１４６个重点县的８１１个项目区开展了重点县综合整治，整治河道１．１９万公里。此外，推动重点海堤、山洪灾害防治、水文水资源等项目建设。

二是加快农村水利建设。积极协调国家发展改革委安排农村饮水安全工程中央投资２６７．５亿元，解决了规划内和四省藏区等特殊困难地区６４３４万农村居民和学校师生饮水安全问题，建设２０４９处区域水质检测中心。２０１５年安排中央预算内水利建设投资２４８．３亿元，主要用于１５１处大型灌区续建配套与节水改造、新建灌区建设、大中型病险水库（闸）除险加固、规模化节水灌溉增效、牧区节水灌溉、大型灌排泵站更新改造、水电新农村电气化、小水电代燃料和水土保持等项目建设；安排中央财政专项资金４６３．８亿元，主要用于小型病险水库除险加固、９７座新建小型水库、小型农田水利以及东北四省区节水增粮行动等项目建设。

三是做好水利扶贫和水利援疆援藏工作。切实加大对贫困地区和特殊地区水利项目投资倾斜力度，建立贫困地区水利扶贫项目储备机制，确保符合条件的水利扶贫项目优先列入投资计划。指导有关地区开展相关水利项目前期工作，加大项目支持力度。深入推进水利援疆工作，编制并印发《南疆水资源利用和水利工程建设规划》《新疆水资源平衡论证报告》，指导编制《兵团中小型水源工程建设规划》，安排中央水利投资１１０．２亿元，较上年增幅达６６％，加快推进阿尔塔什、卡拉贝利、叶尔羌河流域防洪治理等重大水利工程建设以及农村饮水安全、农业节水等面上水利项目实施，为新疆基层水利统计人员举办一期统计培训班。积极做好水利援藏工作，指导编制《西藏水利发展 “十三五 ”规划》，组织赴西藏阿里地区开展水利工作专项调研，编制完成《西藏阿里地区水利发展“十三五 ”规划》《水利部 “十三五 ”对口援阿工作方案》等。

## 着力落实中央水利建设投资

一是水利投资规模创历史最高水平。积极协调有关部门增加中央水利建设投资规模，２０１５年中央水利投资规模达到１６８５．２亿元，同比增加５８．１亿元，增幅３．６％；地方水利建设投资进一步增长，达到４１３７亿元，较２０１４年增加８８３亿元，增长２７．１％，年度水利建设投资创历史最高水平。同时，充分利用专项建设基金政策，落实４批共４９１亿元专项建设基金用于重大水利工程、中型水库、江河防洪、河湖连通等项目建设，有效缓解了地方水利建设资金不足的问题。

二是中央水利投资结构进一步优化。积极与国家发展改革委、财政部沟通协调，通过增加中央预算内水利投资规模、优化调整水利投资结构等措施，解决了重大水利工程２０１５年投资缺口３００亿元，基本满足重大水利工程建设需要。统筹安排好重点水利项目年度投资，保障重点水利项目顺利实施。继续向民生水利、中西部地区倾斜，安排民生水利中央投资１１０５．７亿元，占年度中央投资总规模的６５．６％，安排中西部地区中央投资１４２９．９亿元，占８４．８％。

三是中央水利投资计划执行全面加快。据统计，全年全国累计完成水利建设投资５２１５亿元，同比增加１１３２亿元，增长２７．７％，比全国固定资产增幅高出１７．７个百分点。浙江、黑龙江、云南、江苏、河北、福建、陕西、四川、重庆等９个省（市）完成投资超过２００亿元，浙江省完成投资达到５６８．７亿元。其中，累计完成２０１５年中央水利建设投资计划２４７１．９亿元，完成率９４．６％，为历史同期最多、最快。

四是水利投资计划管理得到规范和加强。修订出台《中央水利投资计划执行考核办法》，将年度投资计划考核节点由９月、１２月和次年３月提前到６月、９月和１２月。组织编制了２０１５年度中央水利投资计划执行进度方案，进一步细化投资计划执行月度目标。组织制定了重大水利工程、农村饮水安全工程等稽察检查方案，组织开展中央水利建设投资完成情况专项大检查，配合开展统计数据专项稽察检查成果分析复核，加强投资计划执行考核，督促各地加快投资计划执行进度，２０１５年全国３６个被考核单位考核结果全部为优良。

## （四）扎实做好水利规划编制审批

一是科学谋划 “十三五 ”水利改革发展。全面总结评估“十二五”规划执行情况，从目标指标、主要任务、政策措施落实等方面全面总结 “十二五 ”水利发展改革的主要成就，在此基础上，完成全国水利发展 “十三五 ”规划报告编写工作，按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，研究提出“十三五 ”时期水利发展思路、主要任务、主要指标、保障措施等。会同部有关司局组织技术承担单位，开展了农村饮水安全巩固提升、农田水利建设、节水型社会建设、农村水电、大中型水库建设等１７个重点专项规划（或实施方案）的编制工作和８项重大专题研究。

二是扎实推进国家重大战略水利规划工作。在推动京津冀协同发展战略方面，编制完成《京津冀协同发展水利专项规划》，会同有关司局组织编制《京津冀多水源多渠道水资源保障体系总体方案》《京津冀协同发展 “六河”“五湖”综合治理与生态保护实施方案》。在推动长江经济带发展战略方面，印发《长江经济带发展水利专项规划》，会同有关司局组织编制《长江经济带沿江取水口、排污口和应急水源布局规划》《长江岸线开发利用和保护总体规划》。在推动“一带一路”战略方面，会同有关司局完成《水利部贯彻落实〈丝绸之路经济带和２１世纪海上丝绸之路建设战略规划〉实施方案》，提出了 “一带一路”战略水利重点领域和主要内容。为贯彻落实《国务院关于支持福建省进一步加快经济社会发展的指导意见》，指导编制并印发《水利支撑保障福建加快发展工作方案（２０１４－２０１８年）》。在保障水安全方面，从保障经济安全、资源安全、生态安全出发，研究制定水安全政策，开展水安全风险评估和监测预警，组织相关安全保障能力建设规划编制工作。

三是一批重要水利规划编制完成。全国水土保持规划获国务院批复；全国地下水利用与保护规划已上报国务院；全国水中长期供求规划已完成审查并报送国家发展改革委；全国水资源保护规划已完成审查。全国水情教育规划已由我部会同四部委联合印发；组织编制完成并印发实施《农业环境突出问题地表水过度开发和地下水超采治理专项规划》。

四是重点流域和主要支流综合规划编制稳步推进。向国务院上报《关于明确流域综合规划审批权限的请示》。雅砻江、南盘江、蓟运河等２０余项流域综合规划及规划环评通过水规总院审查，印发了南运河综合治理规划，无定河、窟野河流域综合规划，以及青海湖流域、青海省三江源区、红碱淖流域水资源综合规划等６项规划审查意见。完成赤水河、柳江、嘉陵江、汉江、洞庭湖区、湟水等６项流域综合规划环境影响评价补充任务书批复工作。配合环保部完成黑河流域综合规划环境影响报告书审查、洮河流域综合规划环境影响报告书预审查工作等。按照部领导要求，对进展明显滞后的在编流域综合规划进行重点督办，以加快编制、审查和报批进度。

## 统筹推进水利重点领域改革

一是水利改革年度任务全面完成。制定印发了《水利部深化水利改革领导小组２０１５年工作要点》，明确了１０个方面４２项重点任务、部门分工及成果要求。发挥好部改革办作用，统筹推进水利重点领域和关键环节改革，开展了水生态文明体制改革、水资源资产负债表、重大水利工程投资基金等重大问题研究，加强水利改革动态跟踪与经验总结推广，截至２０１５年底，４２项改革任务有３１项全面完成，其余１１项基本完成，制定印发１４项改革政策文件或工作方案，取得了一批重要改革成果。

二是积极推进水利投融资机制创新。联合发展改革委、财政部制定印发了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》，通过投资补助、财政贴息、价格机制、税费优惠等政策措施，鼓励社会资本以特许经营、股权投资等多种形式参与重大水利工程建设运营。选择湖南莽山、广东韩江高陂、黑龙江奋斗、福建上白石、贵州马岭等１２个水利项目开展国家层面联系的试点，探索可复制、可推广的经验，推动完善相关政策。

三是着力抓好投资项目涉水审批改革。印发了水利部精简前置审批、规范中介服务、实行网上并联审批的实施方案，对核准项目，明确我部现有７项前置审批事项全部调整为开工前审批，与项目核准实施并联办理。制定了简化整合投资项目涉水行政审批的建议方案和实施办法，按照资源开发利用与管理、防洪安全与工程影响、生态环境保护与治理３类，对７项审批进行分类合并实施。按照放管结合的要求，研究制定了加强投资项目水利审批事中事后监管的政策措施。

四是做好加快水利改革发展试点跟踪评估。完成了湖南、重庆、浙江、甘肃４省市加快水利改革试点的第三方评估，配合做好加快实施最严格水资源管理制度试点总结验收工作，总结形成了一批可复制、可推广的改革经验。部署开展推进水利现代化试点中期评估工作，全面了解试点进展情况。

## 水利统计服务支撑作用不断强化

一是支撑投资计划执行按月调度会商。加强重大水利工程建设专报统计，推动专报工作的规范化、制度化和常态化，对重大水利工程建立动态台账，逐项跟踪前期工作、投资落实和建设进展情况。编发１２期重大水利工程建设进展情况专报，增编４期旬报，为开展中央水利建设投资计划执行按月调度会商提供了有力的统计支撑和服务。

二是认真做好常规统计工作。编制２０１４年年报统计数据成果，出版《２０１４年全国水利发展统计公报》和《中国水利统计年鉴２０１５》。完成水利服务业统计年报、２０１５年水利综合统计快报、地方水利建设投资和前期工作经费落实情况统计。全年编发１２期中央水利建设投资统计月报和４期旬报。

三是不断夯实水利统计工作基础。完成《水利综合统计制度》修订，并通过国家统计局的审批。《水利统计通则》正式颁布，完成《水利统计登记规范》研究制订工作。更新完善了水利工程基本情况名录库，完成了水利统计管理系统设计与开发工作。组织开展水资源资产负债表试编研究，由国家统计局联合我部等部门印发《自然资源资产负债表试编制度（编制指南）》。加强水利统计培训，完成水利统计专业委员会换届工作。

２０１５年规划计划工作取得的成绩，得益于部党组的正确领导，得益于中央有关部委和地方政府及有关部门的大力支持，更得力于规划计划系统干部职工的艰苦努力和有为工作。但同时我们也清醒地认识到，“十三五 ”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，加快转变经济发展方式、保障经济平稳较快发展、着力保障和改善民生、破解资源约束紧张、保护生态环境、深化改革、脱贫攻坚等对水利提出了新的更高要求，规划计划工作还存在一些较为突出问题和薄弱环节，主要表现在：一是水利前期工作相对薄弱。受技术、资金、认识等因素影响，部分地区水利前期工作较为薄弱，项目储备仍显不足。二是中央水利投资仍存在缺口。重大水利工程和民生水利建设任务重，投资需求大，且多数位于中西部地区，投资不足仍是面临的突出问题。特别是２０１６年中央水利投资规模还有所下降，投资缺口问题更加突出。三是重大水利工程推进协调难度大。重大水利工程前期论证非常复杂，涉及生态环境影响、移民搬迁安置、工程建设用地等问题，利益相关者多，社会影响广泛，协调难度较大。四是深化改革协调力度有待加强。我部牵头或参与的农业水价综合改革、水权确权登记、鼓励社会资本参与水利工程建设等改革事项，涉及国家投资、财政、价格政策调整和相关法律法规修订，需要多部门间的统筹协调。五是水利规划计划管理工作还需进一步加强。主动适应新形势新要求的能力还不强，规划计划精细化管理水平还不高，规划计划队伍建设还需进一步加强等。这些问题和困难需要在今后工作中深入研究，不断加以解决。

# ２０１６年水利规划计划工作重点

２０１６年是“十三五 ”的开局之年，水利规划计划各项工作任务非常繁重，既要在当前经济形势大背景下，不断加快水利建设进度，充分发挥水利建设在促投资稳增长方面的支撑保障作用；又要在适应新常态、引领新常态的宏观要求下，主动作为，求实创新，推动水利改革发展。２０１６年，水利规划计划要重点抓好以下工作。

## 全力推进重大规划编制

一是完成全国水利发展 “十三五 ”规划编制工作。深入贯彻党的十八届五中全会精神，根据专家审查会、全国水利厅局长会讨论的有关意见和建议，抓紧修改完善《全国水利发展 “十三五 ”规划》，完成“十三五 ”重点项目筛选和投资规模测算，形成“十三五 ”重点水利建设项目库，并积极与国家发展改革委沟通协调，做好与地方对接。下一步，根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，对“十三五 ”规划的目标指标、主要任务做进一步的修改完善，会同国家发展改革委、住建部在征求有关部门意见的基础上，争取今年上半年印发实施。同时，完成《“十三五 ”全国水利扶贫专项规划》《全国农村饮水工程“十三五 ”规划》《全国节水型社会建设 “十三五 ”规划》等１７项专项规划编制工作，完善水利 “十三五 ”规划体系。

二是抓好重点规划编制和审批。按照国办要求，全力做好全国地下水利用和保护规划水平年调整和与“十三五 ”相关规划的衔接工作，争取国务院尽快审批；积极商国家发展改革委，抓紧做好全国水中长期供求规划征求意见和修改完善工作，争取尽快批复；按照专家审查意见修改完善全国水资源保护规划，待征求国务院有关部门和省区意见后，报国务院审批。按照先易后难的原则，近期将治理开发和保护任务明确、没有突出环境制约因素和省际水事矛盾及其他重大问题的流域综合规划审查意见予以印发。重点推进重要流域综合规划审批工作，协调环保部抓紧规划环境影响报告书审查工作，加快报批，进一步完善流域综合规划体系。

三是做好国家战略水利规划编制实施。在落实长江经济带战略方面，重点是贯彻习近平总书记在长江经济带座谈会上的重要讲话精神，按照 “共抓大保护、不搞大开发”的总体要求，推动转变治江思路、着力保障长江流域水生态系统、优化流域水资源配置，尽快完成长江岸线开发利用和保护总体规划以及长江经济带沿江取水口、排污口和应急水源布局规划等。在京津冀协同发展战略方面，重点抓好 “六河”“五湖”生态修复与水量保障方案审查、修改完善工作，积极商发展改革委等有关部门，尽快印发京津冀协同发展水利专项规划，抓紧开展京津冀地区多水源多渠道水资源保障体系总体方案编制工作。在“一带一路”方面，重点是按照《水利部贯彻落实〈丝绸之路经济带和２１世纪海上丝绸之路建设战略规划实施方案〉近期重点任务分工》，贯彻落实好跨界河流谈判、跨界河流保护与合作等相关工作。

四是启动第三次全国水资源调查评价。组织相关单位和专家，编制第三次全国水资源调查评价项目任务书，研究确定工作思路、主要任务和技术路线。同时，根据项目任务书抓紧研究编制工作大纲，待任务书批复后，印发各有关单位和地方水行政主管部门，争取２０１６年年底前启动调查评价工作。

（二）持续加快重点水利建设

一是加快推进重大水利工程建设。已经开工的８５项重大工程要加快建设，特别是２０１４年、２０１５年开工项目，处于主体工程全面实施阶段，投资规模大、进度要求高，要加快建设，确保年度目标完成。尚未开工的８７项重大工程，统筹推进项目前期工作，按照成熟一个、开工一个的原则，力争多开、早开，今年要重点加快３１项重大工程前期工作，争取年内开工２０项，年度中央投资计划完成率达到９０％以上，请各地按照２０１６年中央投资计划执行第一次月调度会的有关工作要求，加快重大工程建设。

二是协调推动民生水利建设。启动实施“十三五 ”农村饮水安全巩固提升工程，工作大纲已正式印发，近日国家发展改革委将会同我部召开专门会议部署，请各地按照有关要求，抓紧编制省级规划，２０１６年３月底前报国家发展改革委、水利部等部门备案。继续抓好大中型灌区续建配套与节水改造，按照２０２０年基本完成规划任务的目标，今年力争再完成３０处大型灌区续建配套和节水改造任务，同时，抓紧完成“十三五 ”大中型灌区续建配套与节水改造实施方案的编制工作。全面推进《全国抗旱规划实施方案（２０１４-２０１６年）》内小型水库前期工作，今年３月底前要全面开工建设，确保在２０１６年底前基本完成实施方案内新建小型水库建设任务。加快中小河流治理、大中型病险水库（闸）除险加固、山洪灾害防治、农村小水电等项目建设，继续推进水土流失综合治理及坡耕地综合整治工程建设，开展敦煌等生态脆弱内陆河综合治理。

三是扎实做好水利扶贫相关工作。在全国有扶贫任务的２２个省区水利厅局中，大部分扶贫办都设在规划计划处，要按照中央扶贫工作会议精神和部党组关于“十三五 ”水利扶贫工作的重要部署，全力做好水利扶贫相关工作。在规划编制、前期工作、投资安排、水利统计等方面都要聚焦扶贫，目标单列、任务单列、投资单列，落实贫困地区差别化政策，争取进一步提高中央投资补助标准、扩大补助范围，优先确保贫困地区水利投资需求。要认真落实支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金的政策，做好水利扶贫工作。同时，统筹推进水利援疆、援藏、援青及贵德、临夏、阜平、金寨、宁都等对口支援地区扶贫工作，继续支持铜仁、毕节地区水利扶贫试点。

（三）协调落实水利建设投资

一是落实好２０１６年中央水利投资。积极协调发展改革委、财政部等有关部门落实２０１６年中央水利建设投资，确保重点建设任务资金需求。２０１６年初步落实中央水利投资１４１７．０８亿元，较２０１５年减少２６８．１４亿元。其中，中央预算内投资８１７．１１亿元，与去年持平；中央财政专项资金５９９．９７亿元，较去年减少２４６．１４亿元；中央水利建设基金尚未落实。中央预算内投资中，安排重大水利工程６００亿元，其余２１７．１１亿元，用于农村饮水安全巩固提升工程、主要支流治理、中型水库建设、大型灌排泵站更新改造、大中型病险水库（闸）除险加固、坡耕地综合整治、敦煌水资源保护、行业能力建设等。中央财政专项资金中，安排中小河流治理和重点县综合整治１００亿元，小型水库建设５３．６１亿元，小型农田水利建设３６６．９７亿元，河湖水系连通工程３０亿元，水土保持３３亿元，山洪灾害防治１５亿元，水资源监控能力建设（二期）１．３９亿元，农村水电增效扩容改造项目资金规模尚未确定。各级水利部门要加强与同级发展改革、财政等部门的沟通协调，落实好２０１６年地方水利建设资金。

二是统筹做好中央水利投资计划安排。进一步优化水利投资结构，保障重大水利工程投资需求，统筹安排在建和新开工项目，使２０１６年在建重大水利工程投资规模维持在８０００亿元以上。中央水利投资继续向民生水利建设和中西部、贫困地区倾斜，加大江河治理和骨干水利枢纽及水源工程建设投入力度，继续推进大江大河主要支流治理、中型水库建设、中小河流治理和重点县综合整治、部直属基础设施建设等工作。进一步加快下达２０１６年中央水利建设投资计划，目前中央财政专项资金已下达３９７．１２亿元，近期还将下达在建重大水利工程中央预算内投资，对于其他项目中央投资计划，力争上半年下达完毕。各地也要统筹做好地方水利建设资金安排，按照规定的时限要求，及时将投资计划下达到具体单位和具体项目。

三是争取加大财政和金融支持力度。积极商发展改革委、财政部，对以中央事权为主的大江大河大湖治理、重要蓄滞洪区建设等项目，以及集中连片特困地区等贫困地区水利项目，争取适当提高中央投资补助比例，缓解地方配套投资落实困难等问题。加强与国家发展改革委、国家开发银行、农业发展银行及地方有关部门的沟通协调，争取２０１６年进一步扩大专项建设债券支持水利建设的规模和范围。商有关司局进一步协调推动完善专项过桥贷款长效机制和抵押补充贷款政策，为地方开展水利建设提供长期、稳定、低成本的资金支持。各地要认真研究金融支持有关政策，吃透精神，大胆使用，最大限度地争取金融资金支持。要按照我部通知要求，积极主动加强与省级发展改革部门、开发银行、农业发展银行的沟通协调，做好专项建设基金水利项目申报工作，争取多用专项基金，保证大规模水利建设的需要。

四是改进加强投资计划管理。根据项目前期工作、项目建设进展和投资计划执行进度等，合理安排投资计划，提高投资计划安排的精细化水平。充分利用信息化手段，提高投资计划管理信息化水平。进一步加强对各类水利项目投资计划执行的精准调度和监督检查，督促各地加快建设进度。强化部直属单位基础设施建设投资计划管理，提前谋划２０１７年建设项目，提早开展项目前期工作，做好项目储备。落实中央涉农资金整合的政策，研究改进中央水利投资计划管理方式的措施，完善相关制度。

（四）不断深化水利改革攻坚

一是统筹推进水利重点领域改革。据统计，３１个省、自治区、直辖市和新疆兵团中，有１３个地方水利厅局的 “改革办”设在规计处，请承担改革任务的规划计划部门，做好２０１６年深化水利改革重点任务制定和分解，明确责任分工、阶段性目标和时间进度要求，加强对水利改革重点任务的跟踪督促，继续推进加快水利改革发展试点，组织开展水利改革重大问题研究，做好基层改革典型经验的总结推广，统筹推进各项改革工作。

二是深入推进水利投融资机制改革。１２个试点项目中，目前除湖南莽山水库、广东韩江高陂水利枢纽已完成社会资本方公开招标工作外，其他试点项目还处于实施方案编制和项目推介阶段，与２年完成试点任务的目标要求相比进度有所滞后。各试点地区要加快实践探索，尽快确定试点实施方案，尽早公开择优选定社会资本投资经营主体，加强政府和社会资本合作模式的创新探索，为推进重大水利工程引入社会资本积累经验、提供示范借鉴。同时，要进一步加大对试点地区的跟踪指导力度，及时总结经验，推动细化完善投资补助、产品定价、财政补贴、金融支持等方面的政策措施，研究制定操作指南或实施细则，进一步规范社会资本参与行为，提高社会资本参与质量。

三是进一步加强改革成果推广宣传工作。党的十八大以来，各地结合实际加强试点探索，湖南湘江流域管理、浙江 “五水共治”、云南农田水利改革、江西河长制等方面取得了一批重要改革成果，形成了一批典型经验。为加强水利改革宣传交流，近期我们在水利部网站开通了“改革动态”专栏，将集中展示深化水利改革新进展、新举措和各地推进水利改革的创新经验、典型案例，为水利系统推进改革工作搭建交流平台。请各地对基层水利改革中涌现出的好案例、好做法进行深入挖掘和总结提炼，及时向部改革办报送有关信息，共同做好水利改革成果宣传推广，通过典型示范，引领全国水利改革向纵深发展。

（五）进一步夯实工作基础

一是切实加强水利统计工作。适时开展水利统计报表制度修订备案，逐步完善水利建设投资统计口径。采用新系统部署中央水利建设投资统计月报工作。制订水利统计数据公布制度，及时完成水利年鉴数据汇总审核，编印出版水利统计年鉴、水利发展统计公报。做好水利综合统计、服务业统计年报和水利建设投资统计年报、月报等常规统计工作，加强水利统计分析，提高统计数据质量和时效。各地、各单位规划计划部门要高度重视水利统计工作，主要负责同志要亲自抓，明确统计负责人和负责统计的领导，加强和充实基层统计队伍，确保上报统计数据的真实性、完整性和及时性。

二是组织指导做好自然资源资产负债表编制试点。国家统计局联合我部等部门印发的《自然资源资产负债表试编制度（编制指南）》，明确在内蒙古呼伦贝尔、浙江湖州、湖南娄底、贵州赤水、陕西延安五个市，以及北京怀柔区、天津蓟县和河北省开展包括水资源在内的自然资源负债表编制试点，要求今年７月底之前试点地区统计部门上报水资源资产账户数据，本次试点暂不进行价值量核算，只进行实物量核算。要按照国家统计局的要求做好行业指导，加强调研和培训，抓紧组织开展水资源资产负债表编制研究，完善水资源资产账户存量及变动表编制技术要求。涉及上述试点地区的８个省（自治区、直辖市）水利规划计划部门要高度重视，认真配合做好相关工作。

三是强化统计追踪问效作用和信息化工作。及时准确提供节水供水重大水利工程专报、月报，以及中央水利基建投资统计月报、旬报，为决策提供参考，同时也为相关考核、问责工作提供依据。要加强对统计数据上报情况的监督检查，各级水利规划计划部门要层层把关、签字画押，各单位要确保数据真实可靠、不假不虚，经得起审计稽查和时间的检验。要进一步加强规划计划信息系统建设和应用，做好基础数据和资料文件共建共享，努力提高工作效率。各地要做好信息系统、统计系统与我司规划计划信息系统、统计直报系统的互联互通。

（六）切实加强党风廉政和队伍建设。

一是加强政策学习，提升工作谋划和决策执行能力。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻执行党中央、国务院关于水利重大决策部署和部党组工作要求，紧紧围绕水利中心工作，加强水利改革发展的统筹谋划，加强前瞻性、战略性问题研究，把 “四个全面 ”战略布局、五大发展理念以及“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力 ”新时期治水方针落实到规划编制、项目前期论证、投资计划安排、深化水利改革等各项工作中，确保中央兴水惠民决策部署落到实处。

二是加强廉政建设，筑牢制度约束和思想自律防线。全面落实党风廉政建设 “两个责任”，切实强化“一岗双责”，完善研究决策、监督执行、考核问责等规章制度，严格实行规划计划重大事项集体研究决策制度，坚持用制度管权管事管人。严守政治纪律和政治规矩，严格执行中央 “八项规定 ”和部党组实施方案，认真贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

三是加强作风建设，提高队伍综合素质和工作水平。深入贯彻落实 “三严三实 ”要求，大力弘扬“献身、负责、求实 ”的水利行业精神，切实转变工作作风，深入基层开展调查研究，强化问题导向，注重讲求实效，着力加快解决事关群众切身利益的民生水利问题，着力推进破解制约水利发展的体制机制障碍，着力提升规划计划工作的效率和水平。进一步加强业务培训、工作交流、专题研讨，不断提高水利规划计划干部队伍的综合素质和整体水平。

同志们，“十三五 ”时期水利规划计划工作任务更加艰巨、责任更加重大，我们一定要按照全国水利厅局长会议的总体部署和陈雷部长重要指示、矫勇副部长重要讲话精神，以更加饱满的热情、更加有力的举措，努力做好今年的规划计划各项工作，为加快水利改革发展做出应有贡献！